## Slide 2
Vision
Strategier
Portföljstyrning
Programstyrning
Projektstyrning
Projektledning Resurser
Organisations- struktur
Styrning
Stöd
Styrning
Stöd
Linjeverksamheten
Projektverksamheten

## Slide 3
Effektiva öar
Det perfekta tillståndet
Öken
Effektiv ocean
Flödeseffektivitet
Resurseffektivitet
Eftersträvansvärt men svårt att uppnå. Kräver fullständig kunskap om kunderna och en
perfekt resursflexibilitet.
Brandkår
Lågprisflygbolag

## Slide 5
Utveckling och produktion
Rekrytering och kompetensutveckling
Försäljning
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Organisation och lokalisering
Projekt
Projekt
Funktionella strategier
Övergripande verksamhetsmål
It-stöd
Projekt
Projekt
Projekt
Marknad och produkt
Projekt

## Slide 6
Beslutspunkt |  | Beskrivning
BP 1 | Initiera projektet | Definiera uppdraget Bestäm ramar för projektet och förstudien
BP 2 | Inled planeringen | Godkänn förstudien Bestäm ramar för planeringen
BP 3 | Starta genomförandet | Godkänn projektplanen Ge klartecken att starta projektet
BP 4 | Avstämning | Godkänn delresultat, besluta om större förändring (Ej obligatorisk beslutspunkt)
BP 5 | Godkänn överlämning | Godkänn leveransen Inled effekthemtagningen
BP 6 | Stäng projektet | Godkänn slutrapporten Avsluta projektet
Beslutspunkter i den generella projektmodellen.

## Slide 10
Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint
Daily Scrum
Sprint review
Sprint retrospective