## Slide 1: Projektledning - projektmetodik och agila metoder Utbildning på 10 lektioner

## Slide 2: Lektion 1 – Projekt som arbetsform

## Slide 3
Vision
Strategier
Portföljstyrning
Programstyrning
Projektstyrning
Projektledning Resurser
Organisations- struktur
Styrning
Stöd
Styrning
Stöd
Linjeverksamheten
Projektverksamheten

## Slide 6
Utveckling och produktion
Rekrytering och kompetensutveckling
Försäljning
Projekt
Projekt
Projekt
Projekt
Organisation och lokalisering
Projekt
Projekt
Funktionella strategier
Övergripande verksamhetsmål
It-stöd
Projekt
Projekt
Projekt
Marknad och produkt
Projekt

## Slide 7: Projektmodellen
En projektmodell innehåller:
Beskrivning av projektprocessen
Mallar till styrdokument
Roller i projektets organisation
KAPITEL 2 sid 28-33
KAPITEL 2 sid 28-33

## Slide 8
Beslutspunkt |  | Beskrivning
BP 1 | Initiera projektet | Definiera uppdraget Bestäm ramar för projektet och förstudien
BP 2 | Inled planeringen | Godkänn förstudien Bestäm ramar för planeringen
BP 3 | Starta genomförandet | Godkänn projektplanen Ge klartecken att starta projektet
BP 4 | Avstämning | Godkänn delresultat, besluta om större förändring (Ej obligatorisk beslutspunkt)
BP 5 | Godkänn överlämning | Godkänn leveransen Inled effekthemtagningen
BP 6 | Stäng projektet | Godkänn slutrapporten Avsluta projektet
Beslutspunkter i den generella projektmodellen.

## Slide 9: Projektmodell - styrdokument
Uppdrags-
beskrivning
Projektplan
Resurskontrakt
Riskanalys
Statusrapporter
Projektavslut

## Slide 10: Definition av projekt
BESTÄM AVGRÄNSAT MÅL – unik uppgift
BESTÄMD TIDSPERIOD – tidsatt
BESTÄMDA RESURSER – egen budget
SÄRSKILDA ARBETSFORMER – tillfällig organisation

## Slide 11: Lektion 2 – Initiera projekt

## Slide 14: Syfte och mål
Syfte
Effektmål
Nyttan projektets resultat ska skapa
Mål
Projektmål
Resultatet projektet ska ta fram
Leveransen
Varför?
Vad?

## Slide 19: Övning: Viktigaste uppgift!
Projektägaren
Projektledaren
Projektgruppen
Uppdrag och budget
Se till att resultatet levereras
Utföra delegerade uppgifter

## Slide 21: Lektion 3 - Förstudien

## Slide 25: Krav

## Slide 28: Lektion 4 – Förstudien fortsättning

## Slide 41: Lektion 5 – Utveckla projektgruppen

## Slide 49: Lektion 6 – Agil projektledning

## Slide 53
Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint
Daily Scrum
Sprint review
Sprint retrospective

## Slide 60: Lektion 7 – Planera projekt

## Slide 72: Lektion 8 – Projektekonomi och risker

## Slide 77: Riskhändelse
”En binär osäker händelse
med en osäker konsekvens.”

## Slide 78: Riskhantering
Riskidentifiering
Riskvärdering
Åtgärdsplanering
Bemöta risker

## Slide 87: Lektion 9 – Genomföra project och ledarskap

## Slide 99: Överlämning och implementaring

## Slide 106: Lektion 10 – Avsluta projekt och projektverksamheten

## Slide 116
Vision
Strategier
Portföljstyrning
Programstyrning
Projektstyrning
Projektledning Resurser
Organisations- struktur
Styrning
Stöd
Styrning
Stöd
Linjeverksamheten
Projektverksamheten